Администрация

Горноключевского городского поселения

Кировского муниципального района

Приморского края

Постановление

«  01 »   апреля  2011г.              к.п. Горные Ключи                                           № 34

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства  поселения  к  отопительному

сезону 2011-2012 года

С целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года согласно распоряжению Администрации Приморского края от 11.01.2011г. № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осеннее - зимний период 2011-2012 годов», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Горноключевского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года (приложение № 1)

- Установить сроки поэтапного выполнения плана мероприятий: к 01 сентября 2011 года в объеме 80% от плана, полную готовность к 15 октября 2011 года.

- Руководителям предприятий МУП «Водный мир», ООО «Уссури», МУП «Вектор»,  филиалу «Горноключевской» КГУП «Примтеплоэнерго»:

  - Приступить к ремонтным работам на объектах жилищно-коммунального хозяйства немедленно по окончании отопительного сезона 2010-2011 г. и строго придерживаться утвержденного плана.

  - Обеспечить к началу отопительного сезона:

- создание запасов материально-технических ресурсов для устранения

- аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- комплектование аварийно-спасательных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием.

- Руководителям организаций и предприятий:

  - После окончания отопительного сезона: законсервировать оборудование в подведомственных котельных, установить металлические решетки на окнах, проемах для подачи угля, установить надежные запорные устройства, металлические двери в местах установки теплосчетчиков, при необходимости обеспечить сторожевую охрану.

  - Заключить с подрядными организациями договоры на строительство, ремонт и подготовку к отопительному сезону объектов ЖКХ

  - Заготовку топлива на отопительный период 2011-2012 гг. и накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного сезона 2011-2012 гг. произвести в необходимых объемах, согласно утвержденных лимитов на отопительный зимний  период  2011-2012 гг.

  - Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

  - Обеспечить предоставление в администрацию Горноключевского городского поселения и в  департамент по жилищно- коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2011-2012 года по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2011 года по 01 ноября 2011 года, согласно форме 1 ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

  - Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих организаций  разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

5.  Начальнику  финансового отдела администрации Горноключевского городского поселения (Макаренко Н.М.):

5.1.  Обеспечить  оплату  тепловой и электрической энергии учреждений, финансируемыми за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления.

5.2.  Выделить предусмотренные в бюджете поселения средства на финансирование работ по подготовке объектов ЖКХ к началу отопительного сезона 2011-2012 гг.

6.  Начальнику отдела архитектуры и жизнеобеспечения администрации Горноключевского городского поселения (Трефилову В.М.) в срок до 20 июля 2011г. разработать и утвердить Положение о порядке ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих предприятий, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов при устранении аварий и инцидентов.

7. Рекомендовать ООО «Кировская электросеть» (Тарасенко Н.В.), Кировскому участку ЗЭС «Дальэнерго» (Рыжий В.М.) в срок до 01 октября 2011 г. выполнить необходимые ремонтные работы и провести подготовку технологического оборудования энергосистемы Горноключевского городского поселения к устойчивой работе в осенне-зимних условиях.

8.  Утвердить  состав штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2011-2012 года при администрации Горноключевского городского поселения (приложение № 2).

- Утвердить состав комиссии по приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 3).

10.  Утвердить состав комиссии по приемке многоквартирных жилых домов к отопительному периоду 2011 – 2012 г. г. Горноключевского городского поселения (приложение № 4).

- Обеспечить работу комиссий по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2011 – 2012 годов и получение паспортов готовности: жилищного фонда до 15 сентября 2011 года,  организаций до 01 ноября 2011 года.

- Рекомендовать лицам, ответственным за содержание многоквартирного дома, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирных домах в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил. Либо принять меры, предусмотренные действующим законодательством, действия, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

- Назначить заседания штаба и комиссии по подготовке к отопительному сезону на каждый второй и четвертый вторник месяца на летний период.

- Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно-коммунального хозяйства поселения к отопительному сезону 2011-2012 года возложить на начальника отдела архитектуры и жизнеобеспечения администрации Горноключевского городского поселения Трефилова Б.В..

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Горноключевского

городского поселения

- Глава администрации

Горноключевского

городского поселения                                                                    В.У. Хасанов

Приложение № 2

к постановлению администрации

Горноключевского городского

поселения № 34 от 01.04.2011 г

Состав   штаба

по подготовке к отопительному сезону и устойчивому прохождению

осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. при администрации

Горноключевского городского поселения

| Лисниченко Б.В. | - заместитель главы Горноключевского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трефилов В.М. | - нач. отдела жизнеобеспечения администрации поселения |  |  |
| Члены штаба: |  |  |  |
| Корнеев И.В. | - ст. государственный инспектор по котлонадзору, тепловым сетям и газонадзору по Приморскому краю (по согласованию) |  |  |
| Максименко Т.М. | - ст. специалист по ГО и ЧС – администрации поселения |  |  |
| Олифиренко Е.В. | - начальник отдела надзорной деятельности Кировского муниципального района (по согласованию) |  |  |
| Беленко В.А. | - главный энергетик Кировского района (по согласованию) |  |  |
| Бандурко В.И. | - государственный инспектор по надзору на электроустановках (по согласованию) |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Горноключевского городского

поселения № 34 от 01.04.2011 г.

Состав  комиссии

по приемке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства

Горноключевского городского поселения

| Лисниченко Б.В. | - заместитель главы Горноключевского городского поселения |  |
| --- | --- | --- |
| Трефилов В.М. | - нач. отдела жизнеобеспечения администрации поселения |  |
| Члены комиссии: |  |  |
| Корнеев И.В. | - государственный инспектор по котлонадзору, тепловым сетям и газонадзору по Приморскому краю (по согласованию) |  |
| Олифиренко Е.В. | - начальник отдела надзорной деятельности Кировского муниципального района (по согласованию) |  |
| Беленко В.А. | - главный энергетик Кировского района (по согласованию) |  |
| Бандурко В.И. | - государственный инспектор по надзору на электроустановках (по согласованию) |  |
| Рещук Н.А. | Директор МУП «Водный мир» |  |
| Соболев М.Е. | Директор филиала «Горноключевской» КГУП «Примтеплоэнерго» |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Горноключевского городского

поселения № 34 от 01 апреля 2011 г.

Состав   комиссии

по приемке многоквартирных жилых домов к отопительному периоду 2011-2012 гг.  Горноключевского городского поселения

| Лисниченко Б.В. | - заместитель главы Горноключевского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трефилов В.М. | - нач. отдела жизнеобеспечения администрации поселения |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |
| Соболев М.Е. | Директор филиала «Горноключевской» КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |
| Шенберг А.Э. | Директор ООО «Уссури» |  |  |
| Кулик В.М. | Директор МУП «Вектор» |  |  |
| Заика А.А. | Начальник жилищной инспекции Кировского муниципального района |  |  |