**Протокол №3**

**заседания комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды администрации Горноключевского городского поселения на 2017 год»**

«26» апреля 2017 г. кп. Горные Ключи

Председательствующий – Балыкин А.П.

Секретарь – Барыбкина Е.А.

Присутствовали на заседании комиссии 16 членов комиссии из 18:

Члены комиссии:

Балыкин Анатолий Павлович

Царькова Александра Игоревна

Сальников Федор Иванович

Лучко Игорь Николаевич

Рыбальченко Игорь Викторович

Барыбкина Елена Александровна

Коваленко Владимир Маркович

Трефилов Василий Михайлович

Солдатов Владимир Александрович

Соболев Михаил Ефимович

Ченина Идея Николаевна

Зонова Татьяна Владимировна

Артеменко Вячеслав Владимирович

Иванова Нина Дмитриевна

Докучаев Александр Вячеславович

Вотяков Игорь Иосифович

По количеству присутствующих заседание правомочно проводить.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Уточнение адресного перечня, включенного в муниципальную программу «Формирование современной городской среды администрации Горноключевского городского поселения на 2017 год»
2. Прочее

**1.СЛУШАЛИ**: председателя комиссии А.П. Балыкина, который сообщил, что подавалась заявка в количестве 10 домов на участие в программе по благоустройству на 2017 г и запрашивали 12,5 млн. руб.

## ВЫСТУПИЛИ:

В.М. Трефилов: из испрашиваемых 12,5 млн. руб. край выделил субсидий 5.631.193.1 млн. руб., плюс 4,1% из местного бюджета, итого будет около 5.862.072 руб. надо определиться в адресном перечне, который останется в программе на 2017 г. Мы проведи примерное осмечивание по основным видам работ (асфальтирование, бордюры –по сметам Примавтодора- лавочки, урны, освещение):

д. № 35 ул. Юбилейная – 1,760 тыс руб.

д. № 37 ул. Юбилейная – 1,330 тыс. руб.

д. № 38 ул. Юбилейная – 813 тыс. руб.

д. № 39 ул. Юбилейная – 730 тыс. руб.

д. № 42 ул. Юбилейная – 1,122 тыс. руб.

д. № 36 ул. Юбилейная – 699 тыс. руб.

Важным вопросом остается ливневая канализация.

Если останутся деньги, включить в программу д. № 10, подъездная дорога отсутствует.

Лучко И. Н.: при осмечивании вы посчитали придомовую территорию и подъездные пути, они тоже входят в программу?

Сальников Ф.И.: да. Вопрос по дому № 2,4 по ул. Санаторная. Нужно обращение от жителей по теплосетям в администрацию, для того, чтобы до начала асфальтирования заменить теплосети на новые.

Те дома, которые не вошли в программу на 2017 г., обязательно будут участвовать в программу на 2018-2022 г., обязательно донести до собственников информацию и до 1 декабря сформировать адресный перечень на следующую пятилетку.

В.М. Трефилов: мое предложение внести изменения в проект программы в части финансирования и адресного перечня участвующих домов.

Балыкин А.П.: предлагаю определиться, кто сможет выехать по каждому адресу и посмотреть на месте объем работы. Из комиссии:

Балыкин Анатолий Павлович

Царькова Александра Игоревна

Рыбальченко Игорь Викторович

Трефилов Василий Михайлович

Солдатов Владимир Александрович

Соболев Михаил Ефимович

Вотяков Игорь Иосифович

Уполномоченное лицо от обследуемого дома

Специалист от Примавтодора

Ориентир 3 мая 2017 г., точная дата после связи со специалистом Примавтодора.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в адресный перечень:

1. д. № 35 ул. Юбилейная
2. д. № 37 ул. Юбилейная
3. д. № 38 ул. Юбилейная
4. д. № 39 ул. Юбилейная
5. д. № 42 ул. Юбилейная
6. д. № 36 ул. Юбилейная

Повестка дня исчерпана.

Председатель комиссии Балыкин А.П.

Секретарь комиссии Барыбкина Е.А.