АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРНОКЛЮЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» ноября 2017 года                       кп Горные Ключи                                        № 266

Об утверждении муниципальной  программы администрации

Горноключевского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Горноключевского городского поселения на 2018- 2022 г.г.»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках стратегического направления «ЖКХ и городская среда», в  соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил  предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года № 691,  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 г.г.», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлением администрации Горноключевского городского поселения от 25.07. 2017 г. № 58 «О дальнейшей реализации федерального приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на территории Горноключевского городского поселения Горноключевского  района Приморского края и на основании Устава Горноключевского городского поселения, администрация Горноключевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу администрации Горноключевского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Горноключевского городского поселения  на 2018- 2022 г. г.».

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3.  Контроль за исполнением постановления   оставляю за собой.

Глава Горноключевского городского поселения-

глава администрации городского поселения                                             Ф.И. Сальников

Приложение

к постановлению администрации Горноключевского городского поселения от 01.10.2017 г. №  266

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2022 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | администрации Горноключевского городского поселения |
| Участники Программы | Администрация Горноключевского городского поселения, Департамент ЖКХ и ТР Приморского края, Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, граждане Горноключевского городского поселения |
| Структура Программы: | - Благоустройство дворовых территорий . - Благоустройство общественных территорий. |
| Цели Программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Горноключевского городского поселения; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - организация искусственного освещения дворовых территорий; -создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства общественных территорий; - совершенствование архитектурно художественного облика кп.Горные Ключи; - выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Задачи Программы | - Повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Горноключевского городского поселения; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Горноключевского городского поселения; - обеспечение формирования единого облика Горноключевского городского поселения; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Горноключевского городского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; - Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2018 – 2022 годах в 5 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 78 749 502,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2018 год – 22 845 624,00 руб., 2019 год – 12 358 583,00 руб., 2020 год – 12 358 583,00 руб., 2021 год – 15 593 356,00 руб., 2022 год – 15 593 356,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 62684604,00 руб., в том числе по годам: 2018 год – 18 185 117,00 руб., 2019 год – 9 834 432,00 руб., 2020 год – 9 834 432,00 руб., 2021 год – 12 412 311,00 руб., 2022 год – 12 412 311,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 12 836 169,00 руб., в том числе по годам: 2018 год – 3 723 837,00 руб., 2019 год – 2 014 449,00 руб., 2020 год – 2 014 449,00 руб., 2021 год – 2 541 717,00 руб., 2022 год – 2 541 717,00 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 3 228 730,00 руб., в том числе по годам: 2018 год – 936 670,60 руб., 2019 год – 506 701,90 руб., 2020 год – 506 701,90 руб., 2021 год – 639 327,60 руб., 2022 год – 639 327,60руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: - Благоустроить 41 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; - Благоустроить 13 общественных территорий городского округа; |

________________________________

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

За последние годы администрацией Горноключевского городского поселения выполнены работы по комплексному благоустройству следующих мест массового отдыха населения: Центральная площадь.

В настоящее время имеются места массового отдыха населения, нуждающиеся в комплексном благоустройстве.

При выполнении работ по комплексному благоустройству необходимо учитывать мнение жителей поселения, сложившуюся инфраструктуру, а также требования обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к благоустройству наиболее посещаемых мест поселения позволит восстановить уже имеющиеся рекреационные зоны.

В условиях сложившейся застройки придомовые территории (дворовые территории) многоквартирных домов не имеют достаточного количества парковочных мест, дворовые проезды находятся в неудовлетворительном состоянии (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо вовсе отсутствует), автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получение травм в ночное (темное) время суток).

В связи с этим разработана программа «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2022 годы (далее – Программа).

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения;

4. Создание условий для отдыха населения поселения.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Улучшение состояния придомовых территорий поселения;

2. Благоустройство территорий общего пользования поселения;

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

Реализация Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить 41 дворовой территории многоквартирных жилых домов;

2. Благоустроить 13 общественных территорий;

Целевые показатели (индикаторы) Программы представлены в Приложении              № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов и источников финансирования, исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения», в т.ч.

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

1.2 Благоустройство мест массового отдыха населения;

Перечень дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годах приведены в приложении № 6 к Программе.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 3 к Программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 4 к Программе);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 5 к Программе);

- перечень дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2020 годах, отражены в приложении № 6 к Программе;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, включенных в муниципальную программу на 2018-2020 годы (Приложение № 7 к Программе).

Формирование перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, осуществляется в соответствии с порядком включения дворовых территорий многоквартирных домов в Программу, утверждаемым администрацией поселения.

Выполнение работ, предусмотренных приложениями №№ 3, 4 к Программе должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объемы денежных средств, предусмотренных на благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов, подлежат уточнению после прохождения ценовой экспертизы.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2018-2022 годов в 5 этапов:                     I этап – 2018 г., II этап – 2019 г., III этап – 2020 г., IV этап – 2021 г., V этап – 2022 г.

I этап: выполнение работ по благоустройству 8 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, сквер за домом № 2 по ул. 60 лет СССР, сквер за домом № 5 по ул. 60 лет СССР, освещение кп. Горные Ключи, с. Уссурка, благоустройство ул. Юбилейная кп. Горные Ключи с пешеходными дорожками;

II этап: выполнение работ по благоустройству 8 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, благоустройство стадиона по ул. Юбилейная,;

III этап: выполнение работ по благоустройству 8 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, Благоустройство территории в районе танцплощадки по ул. Юбилейная;

IV этап: выполнение работ по благоустройству 8 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, сквер по ул. Юбилейная перед домами № 35: 37 кп. Горные Ключи, сквер перед домами №26; 28; 29; 32 по ул. Юбилейная кп. Горные Ключи,  сквер в с. Уссурка,  сквер перед памятником погибшим в Великой Отечественной Войне кп. Горные Ключи ;

V этап: выполнение работ по благоустройству 7 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, площадь вокруг стелы на въезде в кп. Горные Ключи, стадион около д/с в микрорайоне Западный, территория парковой зоны справа от ул. Юбилейная кп. Горные Ключи.

6. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее исполнения

6.1. Ответственным исполнителем Программы является администрация Горноключевского городского поселения

6.2. Реализация Программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- Федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета Горноключевского городского поселения.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе.

6.3. Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

6.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет  заместитель главы администрации городского поселения, курирующий вопросы жилищно — коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств бюджета городского поселения на реализацию мероприятий осуществляет финансовый отдел администрации городского поселения.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, составляет Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 78 749 502,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2018 год – 22 845 624,00 руб.,

2019 год – 12 358 583,00 руб.,

2020 год – 12 358 583,00 руб.,

2021 год – 15 593 356,00 руб.,

2022 год – 15 593 356,00 руб.

.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 62684604,00 руб., в том числе по годам:

2018 год – 18 185 117,00 руб.,

2019 год – 9 834 432,00 руб.,

2020 год – 9 834 432,00 руб.,

2021 год – 12 412 311,00 руб.,

2022 год – 12 412 311,00 руб.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 12 836 169,00 руб., в том числе по годам:

2018 год – 3 723 837,00 руб.,

2019 год – 2 014 449,00 руб.,

2020 год – 2 014 449,00 руб.,

2021 год – 2 541 717,00 руб.,

2022 год – 2 541 717,00 руб.

.

Объем средств бюджета городского поселения на финансирование Программы — 3 228 730,00 руб., в том числе по годам:

2018 год –  936 670,60 руб.,

2019 год –  506 701,90 руб.,

2020 год –  506 701,90 руб.,

2021 год –   639 327,60 руб.,

2022 год –   639 327,60руб

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

__________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2022 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Программа «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2022 годы |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 15 | 24 | 32 | 40 | 47 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 |

________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2022 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2022 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ всего, руб. | Оценка расходов (руб.), годы | Ответственный исполнитель | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Программа «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2017 год |
| 1 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, всего | 78749502,00 | 22845624,00 | 12358583,00 | 12358583,00 | 15593356,00 | 15593356,00 | Администрация Горноключевского городского поселения | 2018-2022 |
|  | Федеральный бюджет | 62684604,00 | 18 185 117,00 | 9 834 432,00 | 9 834 432,00 | 12412311,00 | 12412311,00 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 12 836 169,00 | 3723837,00 | 2014449,00 | 2014449,00 | 2541717,00 | 2541717,00 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 3228730,00 | 936 670,60 | 506 701,90 | 506 701,90 | 639 327,60 | 639 327,60 |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, всего | 36070464,00 | 8125634,00 | 7 134 234,00 | 7 134 234,00 | 7 134 234,00 | 6542128.00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 28712089,34 | 6468004,66 | 5678850,26 | 5678850,26 | 5678850,26 | 5207533,89 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 5879485,63 | 1324478,34 | 1162880,14 | 1162880,14 | 1162880,14 | 1066366,86 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 1478889,02 | 333150,99 | 292503,59 | 292503,59 | 292503,59 | 268227,25 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселения, всего | 42679038,00 | 14719990,00 | 5224349,00 | 5224349,00 | 8459122,00 | 9051228,00 | Администрация Горноключевского городского поселения | 2018-2022 |
|  | Федеральный бюджет | 33972514,25 | 11717112,00 | 4158581,80 | 4158581,80 | 6733461,11 | 7204777,49 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 6956683,19 | 2399358,37 | 851568,89 | 851568,89 | 1378836,89 | 1475350,16 |  |  |
|  | бюджет городского округа | 1749840,56 | 603519,59 | 214198,31 | 214198,31 | 346824,00 | 371100,35 |  |  |
| ИТОГО: по Программе: в том числе: | 78749502,00 | 22845624,00 | 12358583,00 | 12358583,00 | 15593356,00 | 15593356,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 62684604,00 | 18 185 117,00 | 9 834 432,00 | 9 834 432,00 | 12412311,00 | 12412311,00 |  |  |
| бюджет Приморского края | 12 836 169,00 | 3723837,00 | 2014449,00 | 2014449,00 | 2541717,00 | 2541717,00 |  |  |
| бюджет городского округа | 3228730,00 | 936 670,60 | 506 701,90 | 506 701,90 | 639 327,60 | 639 327,60 |  |  |

_______________________________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2020 годы

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

_______________________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2020 годы

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных приложением № 3 к Программе.

_____________________

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2020 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

| № п/п | Перечень работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов: |  |  |
| 1.1 | Устройство асфальтобетонного покрытия со снятием деформированных асфальтобетонных покрытий | 10 м2 | 6 829,0 |
| 1.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия с устройством выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 6 005,0 |
| 1.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия без устройства выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 5 315,0 |
| 1.4 | Установка бордюрного камня дорожного с демонтажем старого | 1 м | 1 902,0 |
| 1.5 | Установка бордюрного камня дорожного без демонтажа | 1 м | 1 555,0 |
| 1.6 | Установка бордюрного камня тротуарного с демонтажем старого | 1 м | 1 499,0 |
| 1.7 | Установка бордюрного камня тротуарного без демонтажа | 1 м | 1 119,0 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |  |
| 2.1 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 16 744,0 |
| 3 | Установка скамеек и урн для мусора: |  |  |
| 3.1 | Стоимость скамеек: |  |  |
|  |  | 1 шт. | 6 260,0 |
|  |  | 1 шт. | 4 820,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 780,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 485,0 |
|  |  | 1 шт. | 5 720,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 505,0 |
| 3.2 | Стоимость монтажных работ: |  |  |
|  | Установка скамейки | 1 шт. | 7 204,0 |
|  | Установка урны | 1 шт. | 5 570,0 |

Единичные расценки работ установлены в соответствие с государственными элементарными сметными нормами по состоянию на 2 квартал 2017 года.

__________________________

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2022 годы

Перечень дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, территорий городских парков, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годах

| № п/п | Наименование территории, адрес | Планируемый год благоустройства |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории |
|  | кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. № 2 | 2018 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. № 8 | 2018 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. № 3 | 2018 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. № 7 | 2018 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. № 9 | 2018 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Санаторная, д. № 7 | 2018 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 10 | 2018 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 33 | 2018 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 34 | 2018 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 25 | 2019 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 40 | 2019 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 18 | 2019 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 19 | 2019 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 22 | 2019 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 44 | 2019 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 32 | 2019 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 41 | 2019 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 8 | 2020 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 9 | 2020 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 13 | 2020 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 14 | 2020 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 15 | 2020 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 20 | 2020 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 21 | 2020 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 23 | 2020 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 24 | 2021 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 25 | 2021 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. № 4 | 2021 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 27 | 2021 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 28 | 2021 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 29 | 2021 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 30 | 2021 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Лазурный, д. № 1 | 2021 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Санаторная, д. № 2 | 2022 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Санаторная, д. № 4 | 2022 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 31 | 2022 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. № 1 | 2022 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. № 6 | 2022 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. № 26 | 2022 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. № 5 | 2022 |
|  | кп. Горные Ключи, ул. Набережная, д. № 1 | 2022 |
| Территории общего пользования |
|  | Сквер за домом № 2 по ул. 60 лет СССР | 2018 |
|  | Сквер за домом № 5 по ул. 60 лет СССР | 2018 |
|  | Освещение кп. Горные Ключи, с. Уссурка | 2018 |
|  | Благоустройство ул. Юбилейная кп. Горные Ключи с пешеходными дорожками | 2018 |
|  | Благоустройство стадиона по ул. Юбилейная | 2019 |
|  | Благоустройство территории в районе танцплощадки по ул. Юбилейная | 2020 |
|  | Сквер в с. Уссурка | 2021 |
|  | Сквер по ул. Юбилейная перед домами № 35: 37 кп. Горные Ключи | 2021 |
|  | Сквер перед домами №26; 28; 29; 32 по ул. Юбилейная кп. Горные Ключи | 2021 |
|  | Сквер перед памятником погибшим в Великой Отечественной Войне кп. Горные Ключи | 2021 |
|  | Площадь вокруг стелы на въезде в кп. Горные Ключи | 2022 |
|  | Стадион около д/с в микрорайоне Западный | 2022 |
|  | Территория парковой зоны справа от ул. Юбилейная кп. Горные Ключи | 2022 |

Данный перечень подлежит корректировке после проведения общественных обсуждений.

_________________________

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» на 2018-2020 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков, включаемых в Программу «Формирование современной городской среды Горноключевского городского поселения» (далее - Порядок).

2. В Порядке применяются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, городского парка, подлежащей благоустройству;

- представитель заинтересованных лиц - лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме. Представителем (представителями) заинтересованных лиц являются лица из числа собственников помещений, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией городского поселения.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, а также в отношении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, определенных в ходе проведения общественных обсуждений.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или   упрощенном виде - изображение территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования

7. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

7.1. Для дворовых территорий:

7.1.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, осмотр дворовых территорий проводится совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.1.2. разработка дизайн-проекта;

7.1.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.1.4. утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

7.2. Для наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования:

7.2.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, определение перечня работ;

7.2.2. разработка дизайн-проекта;

7.2.3. утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект дворовой территории в течение двух рабочих дней с момента его получения, и представить в администрацию городского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация городского поселения в течение двух рабочих дней передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии, проводящей общественные обсуждения для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования  утверждаются постановлением администрации городского поселения после прохождения общественных обсуждений.

_________________