РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГОРНОКЛЮЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(II СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

«19» июня  2014 года					      		 	             № 335

Об утверждении комплексной муниципальной целевой Программы «Строительство и ремонт стационарного электрического освещения муниципальных дорог и улиц Горноключевского городского поселения

на период 2015-2037 годов»

# Принято решением

муниципального комитета

Горноключевского городского поселения

№ 334 от 19.06.2014 года

В целях обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Горноключевского городского поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с 4, подпунктом 5 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации», и на основании Устава Горноключевского городского поселения, муниципальный комитет Горноключевского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить комплексную муниципальную целевую Программу «Строительство и ремонт стационарного электрического освещения  муниципальных дорог и улиц Горноключевского городского поселения на период 2015-2037 годов» (далее - Программа).

2. Определить Заказчиком и Разработчиком Программы администрацию Горноключевского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Горноключевского

городского поселения                                                                          В.У. Хасанов

# Муниципальная целевая программа
«Строительство и ремонт стационарного электрического освещения муниципальных дорог и улиц Горноключевского городского поселения на период 2015-2037 годов»
(утв. решением муниципального комитета Горноключевского городского поселения № 335 от  19.06.2014 года)

# Паспорт
муниципальной целевой программы «Строительство и ремонт стационарного электрического освещения муниципальных дорог и улиц Горноключевского городского поселения на период 2015-2037 годов»

| Наименование Программы | « Строительство и ремонт стационарного электрического освещения муниципальных дорог и улиц Горноключевского городского поселения на период 2015-2037 годов» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Горноключевского городского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Горноключевского городского поселения |
| Цель и задачи Программы | Цель: Создание благоприятных условий для проживания населения в Горноключевском городском поселении Задачи: Повышение транспортно-эксплутационного состояния муниципальных автомобильных дорог и улиц. Обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам. |
| Срок реализации Программы | 2015-2037 годы |
| Основные мероприятия Программы | Строительство и ремонт стационарного электрического освещения муниципальных дорог и улиц Горноключевского городского поселения . |
| Исполнители Программы | Организации, определяемые муниципальным заказчиком Программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования Программы устанавливается ежегодно Решением муниципального комитета Горноключевского городского поселения «О бюджете Горноключевского городского поселения» на очередной финансовый год. Средства бюджета Горноключевского городского поселения, краевого бюджета, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Приведение стационарного электрического освещения муниципальных автомобильных дорог и улиц в соответствие со стандартами качества. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Создание благоприятных условий для проживания населения в Горноключевском городском поселении. Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического вида курортного поселка Горные Ключи и села Уссурка. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют Заказчик, муниципальный комитет Горноключевского городского поселения |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Общая протяженность сети муниципальных автомобильных дорог и улиц составляет 47,9 км. Стационарным электрическим освещением в настоящее время оборудовано 10,8 км дорог, что составляет 22,5 %.

Техническое состояние стационарного электрического освещения муниципальных автомобильных дорог и улиц можно расценивать как критическое. На  37,1 километре дорог отсутствует стационарное электрическое освещение. Существующее стационарное электрическое освещение муниципальных автомобильных дорог и улиц нуждается в проведении капитального и текущего ремонта с соблюдением современных требований законодательства.

Недооценка роли стационарного электрического освещения автомобильных дорог имеет отрицательные последствия в экономической и социальной сфере.

Оборудования всех муниципальных дорог стационарным электрическим освещением является одним из основных направлений деятельности администрации Горноключевского городского поселения по созданию достойных условий для проживания населения в сельской местности.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания в поселении, экономическую сферу и экологическую обстановку. Улучшение стационарного электрического освещения  повысит комфортность и привлекательность поселения, повысит уровень благоустройства придомовых территорий.

Повысится уровень безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества граждан.

# 2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для проживания населения в Горноключевском городском поселении, повышение привлекательности курорта «Шмаковка» для туристов.

Основными задачами Программы являются:

Сохранение существующих и строительство новых стационарных сетей  электрического освещения муниципальных автомобильных дорог и улиц на территории Горноключевского городского поселения.

Повышение транспортно-эксплутационного состояния муниципальных автомобильных дорог и улиц путем устройства стационарного электрического освещения.

Обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам.

Повышение уровня социальных условий жизни населения Горноключевского городского поселения.

Улучшение качества экологической сферы проживания населения.

Снижение дорожно – транспортных происшествий  из-за неудовлетворительного стационарного электрического освещения.

# 3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2015-2037 годы - учитывает ресурсные возможности обеспечения программных мероприятий на муниципальном уровне.

Реализация Программы не предусматривает деление на этапы. Объекты, подлежащие ремонту в рамках Программы, сформированы в перечне согласно приложениям к Программе в зависимости от социальной значимости объекта и выполнения работ на нем.

# 4. Перечень мероприятий Программы

Программные мероприятия предусматривают выполнение работ по паспортизации, строительству и ремонту стационарных сетей  электрического освещения муниципальных  автомобильных дорог и улиц.

Перечень объектов сформирован на основании данных об интенсивности движения автомобильного транспорта и технико-эксплуатационного состояния стационарных сетей  электрического освещения. Сроки исполнения, объемы и источники финансирования, в том числе по годам реализации, указаны в приложении к настоящей Программе.

# 5. Механизм реализации Программы

Управление настоящей Программой осуществляется Заказчиком посредством заключения в установленном порядке муниципальных контрактов либо договоров с исполнителями мероприятий настоящей Программы.

Заказчик осуществляет постоянный, в том числе оперативный, контроль за выполнением программных мероприятий и целевым использованием выделенных на их реализацию финансовых средств, обеспечивают взаимодействие участников настоящей Программы с исполнительными органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления Горноключевского городского поселения и организациями по вопросам реализации настоящей Программы.

Заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и, в установленный срок, представляет отчет о выполнении настоящей Программы за отчетный период на рассмотрение муниципального комитета Горноключевского городского поселения.

Население и органы местного самоуправления обеспечивают подготовку предложений по программным мероприятиям, выявление наиболее значимых объектов, ремонт на которых необходимо осуществить в первоочередном порядке.

# 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета Горноключевского городского поселения.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета.

Размеры средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, утверждаются ежегодно Решением муниципального комитета Горноключевского городского поселения «О бюджете  Горноключевского городского поселения» на очередной финансовый год.

# 7. Координация программных мероприятий

Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, осуществляет администрация Горноключевского городского поселения являющаяся Заказчиком Программы.

Администрация Горноключевского городского поселения:

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;

- осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение программных мероприятий;

при изменении объектов ремонта, объемов выполняемых работ, источников финансирования, иных показателей своевременно вносит на рассмотрение муниципального комитета Горноключевского городского поселения изменения в настоящую Программу;

представляет в муниципальный комитет Горноключевского городского поселения сводные отчеты о ходе реализации Программных мероприятий.

# 8. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит поддерживать в исправном состоянии стационарные сети  электрического освещения муниципальных  дороги и улиц.

# 9. Организация контроля за реализацией Программы

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный комитет Горноключевского городского поселения, определяющий требования к содержанию Программы.

Заказчик Программы с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

Контроль ведется на основании отчетности исполнителей и Заказчика о реализации программных мероприятий; контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств; контроль за выполнением объемов запланированных работ и качеством их выполнения.

Заказчик Программы осуществляет контроль за реализацией Программы в пределах своих полномочий.

| Приложение к Муниципальной целевой программе «Строительство и ремонт стационарного электрического освещения муниципальных дорог и улиц Горноключевского городского поселения на период 2015-2037 годов» |
| --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование и адрес объекта, подлежащего проектиро-ванию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту | Вида работ (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт | Протяжен-ность, км | Стои-мость единицы, тыс. рублей | Стоимость работ, тыс. рублей | Источ-ник финан-сирова-ния | Год выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | кп. Горные Ключи | ул. Оленя | проектирование, строительство | 1 | 1 300,0 | 1 300,0 | Местный бюджет | 2017 |
| 2 | кп. Горные Ключи | ул. Юбилейная | ремонт | 0,8 | 580,0 | 464,0 | Местный бюджет | 2016 |
| 3 | кп. Горные Ключи | ул.Первомай-ская | ремонт | 1 | 580,0 | 580,0 | Местный бюджет | 2016 |
| 4 | кп. Горные Ключи | ул.Октябрьская | ремонт | 0,9 | 580,0 | 522,0 | Местный бюджет | 2018 |
| 5 | кп. Горные Ключи | ул. Санаторная | ремонт | 1,1 | 580,0 | 638,0 | Местный бюджет | 2018 |
| 6 | кп. Горные Ключи | ул.Рабочая | ремонт | 0,5 | 580,0 | 290,0 | Местный бюджет | 2019 |
| 7 | кп. Горные Ключи | тротуар пр-кт Лазурный | ремонт | 1,0 | 580,0 | 580,0 | Местный бюджет | 2015 |
| 8 | кп. Горные Ключи | ул. Профсоюзная | ремонт | 1,0 | 580,0 | 580,0 | Местный бюджет | 2019 |
| 9 | кп. Горные Ключи | ул.Комсомоль-ская | проектирование, строительство | 1,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | Местный бюджет | 2020 |
| 10 | кп. Горные Ключи | ул.Колхозная | проектирование, строительство | 1,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | Местный бюджет | 2021 |
| 11 | кп. Горные Ключи | ул.Дорожников | проектирование, строительство | 0,5 | 1 300,0 | 650,0 | Местный бюджет | 2022 |
| 12 | кп. Горные Ключи | ул.Украинская | проектирование, строительство | 1,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | Местный бюджет | 2024 |
| 13 | кп. Горные Ключи | ул.Луговая | проектирование, строительство | 0,5 | 1 300,0 | 650,0 | Местный бюджет | 2025 |
| 14 | кп. Горные Ключи | ул.Советская | проектирование, строительство | 0,8 | 1 300,0 | 1 040,0 | Местный бюджет | 2023 |
| 15 | кп. Горные Ключи | ул.Коммуналь-ников | ремонт | 0,5 | 580,0 | 290,0 | Местный бюджет | 2026 |
| 16 | кп. Горные Ключи | ул.Гарнизонная | ремонт | 1,0 | 580,0 | 580,0 | Местный бюджет | 2027 |
| 17 | кп. Горные Ключи | ул.Крестьянская | проектирование, строительство | 1,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | Местный бюджет | 2015 |
| 18 | кп. Горные Ключи | ул.Цымбалюка | ремонт | 0,8 | 580,0 | 464,0 | Местный бюджет | 2015 |
| 19 | кп. Горные Ключи | пер. Пионерский | проектирование, строительство | 0,2 | 1 300,0 | 260,0 | Местный бюджет | 2029 |
| 20 | кп. Горные Ключи | Пер. Зеленый | проектирование, строительство | 0,1 | 1 300,0 | 130,0 | Местный бюджет | 2029 |
| 21 | кп. Горные Ключи | пер. Проточный | проектирование, строительство | 0,1 | 1 300,0 | 130,0 | Местный бюджет | 2029 |
| 22 | кп. Горные Ключи | ул. Набережная | проектирование, строительство | 0,8 | 1 300,0 | 1 040,0 | Местный бюджет | 2028 |
| 23 | кп. Горные Ключи | ул. Гаражная | проектирование, строительство | 0,6 | 1 300,0 | 780,0 | Местный бюджет | 2028 |
| 24 | кп. Горные Ключи | ул.Кедровая | проектирование, строительство | 0,8 | 1 300,0 | 1 040,0 | Местный бюджет | 2030 |
| 25 | кп. Горные Ключи | ул.Озерная | проектирование, строительство | 0,8 | 1 300,0 | 1 040,0 | Местный бюджет | 2030 |
| 26 | кп. Горные Ключи | ул.Шмаковская | проектирование, строительство | 0,8 | 1 300,0 | 1 040,0 | Местный бюджет | 2030 |
| 27 | кп. Горные Ключи | ул. Родниковая | проектирование, строительство | 0,6 | 1 300,0 | 780,0 | Местный бюджет | 2031 |
| 28 | кп. Горные Ключи | ул. Подгорная | проектирование, строительство | 0,5 | 1 300,0 | 650,0 | Местный бюджет | 2031 |
| 29 | кп. Горные Ключи | ул. Соборная | проектирование, строительство | 0,5 | 1 300,0 | 650,0 | Местный бюджет | 2031 |
| 30 | кп. Горные Ключи | ул.Кольцевая | проектирование, строительство | 1,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | Местный бюджет | 2032 |
| 31 | кп. Горные Ключи | ул.Троицкая | проектирование, строительство | 0,7 | 1 300,0 | 910,0 | Местный бюджет | 2032 |
| 32 | кп. Горные Ключи | ул.Уссурийская | проектирование, строительство | 0,8 | 1 300,0 | 1 040,0 | Местный бюджет | 2033 |
| 33 | кп. Горные Ключи | ул.Хвойная | проектирование, строительство | 0,6 | 1 300,0 | 780,0 | Местный бюджет | 2033 |
| 34 | кп. Горные Ключи | ул.Монашеская | проектирование, строительство | 0,7 | 1 300,0 | 910,0 | Местный бюджет | 2034 |
| 35 | кп. Горные Ключи | пр-т Уссури | проектирование, строительство | 1,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | Местный бюджет | 2035 |
| 36 | кп. Горные Ключи | пер.Сосновый | проектирование, строительство | 0,6 | 1 300,0 | 780,0 | Местный бюджет | 2036 |
| 37 | кп. Горные Ключи | пер. Цветочный | проектирование, строительство | 0,6 | 1 300,0 | 780,0 | Местный бюджет | 2037 |
| Итого кп. Горные Ключи | 29 168,0 |  |
| 38 | с.Уссурка | ул.Советская | проектирование, строительство | 3,2 | 1 300,0 | 4 160,0 | Местный бюджет | 2016 |
| 39 | с.Уссурка | ул.Кооперативная | проектирование, строительство | 3,2 | 1 300,0 | 4 160,0 | Местный бюджет | 2015 |
| 40 | с.Уссурка | ул.Школьная | проектирование, строительство | 2,8 | 1 300,0 | 3 640,0 | Местный бюджет | 2021 |
| 41 | с.Уссурка | ул.Колхозная | проектирование, строительство | 2,8 | 1 300,0 | 3 640,0 | Местный бюджет | 2017 |
| 42 | с.Уссурка | ул.Почтовая | проектирование, строительство | 2,2 | 1 300,0 | 2 860,0 | Местный бюджет | 2020 |
| 43 | с.Уссурка | ул.Западная | проектирование, строительство | 1,5 | 1 300,0 | 1 950,0 | Местный бюджет | 2018 |
| 44 | с.Уссурка | ул.Молодежная | проектирование, строительство | 0,8 | 1 300,0 | 1 040,0 | Местный бюджет | 2019 |
| 45 | с.Уссурка | ул.Садовая | проектирование, строительство | 0,8 | 1 300,0 | 1 040,0 | Местный бюджет | 2019 |
| 46 | с.Уссурка | ул.Северная | проектирование, строительство | 1,2 | 1 300,0 | 1 560,0 | Местный бюджет | 2023 |
| 47 | с.Уссурка | ул.Южная | проектирование, строительство | 1,2 | 1 300,0 | 1 560,0 | Местный бюджет | 2024 |
| 48 | с.Уссурка | пер. Зеленый | проектирование, строительство | 0,7 | 1 300,0 | 910,0 | Местный бюджет | 2022 |
| Итого с. Уссурка | 26 520,0 |  |
| Итого | 55 688,0 |  |